MARKETPLACE AMAZONIA

Informe de Pruebas

Pruebas de funcionalidad, usabilidad y seguridad

WordPress · WooCommerce · WCFM Multivendor · Envia

Versión 1.0 — 14 de julio de 2026

# Contenido

Contenido	2

1. Introducción	3

1.1 Objetivo	3

1.2 Alcance	3

1.3 Entorno de pruebas	3

2. Pruebas de funcionalidad	3

2.1 Estrategia	3

2.2 Defecto crítico detectado en el propio marco de pruebas	4

2.3 Casos de prueba automatizados	4

2.4 Reglas de negocio verificadas	5

2.5 Pruebas manuales de extremo a extremo	5

2.6 Limitación conocida del entorno	5

3. Pruebas de usabilidad	5

3.1 Método	6

3.2 Hallazgos por rol	6

3.3 Fricciones detectadas	6

4. Pruebas de seguridad	6

4.1 Método	6

4.2 Resumen de hallazgos	7

4.3 S-1 — Escalada horizontal de privilegios en la generación de guías	7

4.4 S-2 — Fuga de guías entre vendedores en pedidos compartidos	8

4.5 S-3 — Paquete calculado sobre el pedido completo	8

4.6 S-4 — Integridad de la evidencia de pruebas	8

4.7 S-5 — Credenciales fuera del control de versiones	8

4.8 S-6 — Clave de IA en la cadena de consulta (Gemini)	9

4.9 Controles verificados como correctos	9

5. Conclusiones	9

5.1 Recomendaciones	10

## 1. Introducción

### 1.1 Objetivo

Este informe documenta las pruebas de funcionalidad, usabilidad y seguridad aplicadas al marketplace Amazonia, con foco en el código propio desarrollado para la plataforma. Su propósito es dejar constancia verificable de qué se probó, cómo se probó, qué resultado se obtuvo y qué defectos se encontraron y corrigieron.

### 1.2 Alcance

Se evaluó exclusivamente el código propio del proyecto:

| Componente | Ruta | Función |
| --- | --- | --- |
| Amazonia Vendor Shipping | wp-content/plugins/amazonia-vendor-shipping/ | Envíos multivendedor sobre Envia + WCFM |
| WCFM AI Assistant | wp-content/plugins/wcfm-ai-assistant/ | Asistente de IA para el dashboard del vendedor |
| Tema Amazonia | wp-content/themes/amazonia-theme/ | Capa de presentación y flujos de usuario |

Quedan fuera del alcance el núcleo de WordPress, WooCommerce, WCFM y el plugin de Envia (software de terceros), así como la integración de Mercado Pago Split, que a la fecha no está implementada.

### 1.3 Entorno de pruebas

| Elemento | Valor |
| --- | --- |
| Servidor | XAMPP / Apache (puerto 80) |
| PHP (CLI) | C:\xampp\php\php.exe |
| Base de datos | MySQL/MariaDB, esquema wooecomerce, prefijo wp_ |
| Exposición pública | Túnel ngrok http 80 (para las llamadas de Envia) |
| Marco de pruebas | Scripts PHP autónomos (no hay PHPUnit ni WP-CLI instalados) |

## 2. Pruebas de funcionalidad

### 2.1 Estrategia

El plugin de envíos se construyó por fases, y cada fase tiene un test automatizado que se ejecuta desde la línea de comandos. Los tests son de dos tipos:

- Puros: ejercitan funciones sin dependencias de WordPress (se activan con define('AVS_TEST', true)). Validan la lógica de negocio aislada.

- De integración: cargan wp-load.php y operan contra la base de datos real, verificando hooks, opciones, metadatos y clases registradas.

Comando de ejecución:

C:\xampp\php\php.exe wp-content\plugins\amazonia-vendor-shipping\tests\run-all.php

### 2.2 Defecto crítico detectado en el propio marco de pruebas

Antes de poder confiar en cualquier resultado, se detectó que el suite reportaba "9/9 PASS" de forma falsa.

Causa raíz. El runner (tests/run-all.php) decidía el resultado únicamente por el código de salida del proceso hijo. Cuando WordPress no logra conectar con la base de datos, ejecuta wp_die(), vuelca una página HTML de error y termina con código de salida 0. En consecuencia, siete de los nueve tests estaban muriendo antes de ejecutar una sola aserción, y el runner los contaba como aprobados.

Impacto. La evidencia de pruebas era inválida: se estaba certificando como correcto un código que nunca se ejecutó.

Corrección. El runner ahora exige dos condiciones para dar por aprobado un test: código de salida 0 y la presencia de la marca explícita FASE n: PASS en la salida. Además, si detecta una página de error de WordPress, lo informa con un mensaje legible en lugar de volcar el HTML.

Verificación de la corrección. Se forzó un host de base de datos inválido y se confirmó que el runner ahora reporta FAIL y termina con código 1. Los dos tests puros siguen aprobando, lo cual es el comportamiento correcto: no dependen de WordPress.

### 2.3 Casos de prueba automatizados

Resultado tras corregir el entorno y el runner: 11 de 11 aprobados.

| Test | Fase | Qué valida | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| test00-bootstrap.php | 0 | Carga del plugin y de sus módulos | PASS |
| test01-config.php | 1 | Resolución del modo de cobro (override del vendedor sobre el global) | PASS |
| test02-split.php | 2 | Reparto del costo de envío entre cliente y vendedor | PASS |
| test03-ledger.php | 3 | Descuento al balance (ledger) del vendedor | PASS |
| test04-hash.php | 4 | Construcción del hash del panel de Envia | PASS |
| test05-validation.php | 5 | Exigencia de código postal según el país | PASS |
| test06-origin.php | 7 | Registro del origen de envío por vendedor | PASS |
| test07-carrier.php | 8 | Filtro de transportadoras permitidas por vendedor | PASS |
| test08-label.php | 6 | Construcción del payload de guía y clase de etiquetas | PASS |
| test09-access.php | 9 | Control de acceso a la guía (regresión de vulnerabilidad) | PASS |
| test10-multivendor-label.php | 10 | Aislamiento de guías entre vendedores (regresión) | PASS |

Los tests 09 y 10 se incorporaron en esta campaña de pruebas para cubrir los dos fallos de seguridad descritos en la sección 4.

### 2.4 Reglas de negocio verificadas

El reparto del costo de envío (avs_calc_split) admite tres modos, todos cubiertos por pruebas:

| Modo | Paga el cliente | Absorbe el vendedor |
| --- | --- | --- |
| customer_pays | Costo cotizado completo | Nada |
| vendor_absorbs | Nada (envío gratis) | Costo cotizado completo |
| shared_fixed | Tarifa fija configurada | La diferencia |

Se verificó una invariante importante: en shared_fixed, el cliente nunca paga más que el costo real del envío, aunque la tarifa fija configurada sea superior.

### 2.5 Pruebas manuales de extremo a extremo

Los flujos que dependen de la interfaz o de la API real de Envia se cubren con listas de verificación manuales, documentadas en el repositorio:

- tests/test02b-checkout-manual.md — aplicación del modo de cobro en el checkout.

- tests/test04b-guide-manual.md — botón de guía en el panel del vendedor.

- tests/test06b-origin-manual.md — sincronización del origen del vendedor con Envia.

- tests/test07b-carrier-manual.md — filtro de transportadora por vendedor.

- tests/test08b-label-manual.md — generación real de la guía contra la API de Envia.

### 2.6 Limitación conocida del entorno

Actualmente ningún pedido utiliza el método `envia_shipping`. La cotización automática está bloqueada por configuración en el panel de Envia Ecommerce Pro (no por código): falta crear una regla de envío automático y activar el conmutador de cotización automática en el checkout. Mientras eso siga así, los flujos de guía solo pueden ejercitarse de forma sintética, como hace test10.

## 3. Pruebas de usabilidad

### 3.1 Método

Se recorrieron las tareas principales de cada rol siguiendo las guías de usuario del proyecto, evaluando claridad de los mensajes, número de pasos y capacidad de recuperación ante el error.

### 3.2 Hallazgos por rol

Administrador. La configuración de envíos está centralizada en una única pantalla (WooCommerce → Envíos Amazonia), lo cual es acertado. Se valoró positivamente que el campo de API key muestre un indicador explícito de estado ("✓ Configurada" / "✗ Falta configurarla"), en lugar de dejar al administrador adivinar si el valor quedó guardado.

Vendedor. El flujo de generación de guía pide confirmación explícita antes de actuar, con un mensaje que advierte de la consecuencia real: "Esto crea un envío real con la transportadora y consume saldo de la cuenta de Envia". Es el comportamiento correcto para una acción irreversible y con costo.

Cliente. Se verificó que, cuando un vendedor no tiene un origen de envío válido, el checkout se bloquea con un aviso explícito en lugar de dejar al cliente ante una lista de envíos vacía sin explicación.

### 3.3 Fricciones detectadas

| # | Observación | Severidad | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- |
| U-1 | WooCommerce solo dibuja los botones de selección de envío cuando hay dos o más tarifas. Con una sola opción, el cliente no percibe que exista elección. | Baja | Comportamiento del núcleo; documentar, no parchear. |
| U-2 | Productos sin peso ni dimensiones producen tarifas imprecisas (Envia asume valores por defecto). | Media | Hacer obligatorios peso y medidas al publicar un producto. |
| U-3 | El mensaje de error de la API de Envia se muestra al vendedor tal cual lo devuelve el proveedor, en inglés y con jerga técnica. | Media | Traducir y simplificar los errores más frecuentes. |

## 4. Pruebas de seguridad

### 4.1 Método

Revisión manual del código propio orientada a los riesgos reales de un marketplace multivendedor: control de acceso entre vendedores, exposición de credenciales, validación de entradas, escapado de salidas e idempotencia de operaciones con costo económico. Las hipótesis se confirmaron ejecutando código contra la base de datos real.

### 4.2 Resumen de hallazgos

| ID | Hallazgo | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| S-1 | Cualquier vendedor podía generar la guía de cualquier pedido | Crítica | Corregido |
| S-2 | En pedidos multivendedor, un vendedor podía ver y descargar la guía de otro | Alta | Corregido |
| S-3 | La guía se generaba con el peso y el valor del pedido completo, no del paquete del vendedor | Media | Corregido |
| S-4 | El suite de pruebas certificaba como correcto código que no se ejecutaba | Alta | Corregido |
| S-5 | Copia de seguridad del .env quedaba fuera de .gitignore | Media | Corregido |
| S-6 | La clave de IA viaja en la URL con el proveedor Gemini | Baja | Aceptado |

### 4.3 S-1 — Escalada horizontal de privilegios en la generación de guías

Severidad: Crítica. Clasificación OWASP: A01 Broken Access Control (referencia directa insegura a objeto).

Descripción. El endpoint REST POST /wp-json/avs/v1/generate-label protegía su acceso así:

return ! function_exists( 'wcfm_is_order_for_vendor' ) || wcfm_is_order_for_vendor( $order_id );

La función wcfm_is_order_for_vendor() no existe en WCFM. Se verificó por búsqueda exhaustiva en todo el árbol de plugins. Por tanto function_exists(...) devolvía false, su negación devolvía true, y la expresión completa concedía el acceso sin comprobar nada. La misma lógica estaba duplicada en el control de visibilidad del botón.

Es el patrón clásico de fail-open: usar function_exists() como guardia de permisos hace que la ausencia de la dependencia se traduzca en acceso concedido.

Impacto. Cualquier vendedor autenticado podía generar la guía de cualquier pedido del marketplace, incluidos los de otros vendedores. Consecuencias:

- Costo económico real: generar una guía crea un envío real y consume saldo de la cuenta central de Envia.

- Exposición de datos personales del cliente: la respuesta devuelve la URL del PDF, y ese PDF contiene el nombre, la dirección y el teléfono del comprador.

- Escritura en pedidos ajenos: se guardaban metadatos en pedidos de otros vendedores.

Prueba de explotabilidad. Sobre datos reales del sistema se comprobó que el vendedor 4, que no participa en el pedido #148, obtenía acceso concedido con la lógica anterior:

Pedido de prueba : #148

Vendedor dueño   : 2

Vendedor ajeno   : 4

wcfm_is_order_for_vendor() existe? : NO

LOGICA VIEJA -> vendedor ajeno 4 sobre pedido #148: PERMITIDO  <-- VULNERABLE

LOGICA NUEVA -> vendedor ajeno 4 sobre pedido #148: denegado   <-- corregido

LOGICA NUEVA -> vendedor dueño 2 sobre pedido #148: permitido  <-- correcto

Corrección. La propiedad del pedido se resuelve ahora contra la fuente de verdad de WCFM: la tabla wcfm_marketplace_orders, que registra una fila por cada par (pedido, vendedor). Se implementó en AVS_Label::vendor_owns_order() mediante consulta preparada, y tanto el endpoint REST como el botón del panel delegan en una única regla de permiso, eliminando la lógica duplicada.

Regresión cubierta por tests/test09-access.php, que verifica que un vendedor ajeno es rechazado, el participante es aceptado, el anónimo es rechazado y el administrador es aceptado.

### 4.4 S-2 — Fuga de guías entre vendedores en pedidos compartidos

Severidad: Alta.

Descripción. En WCFM, un pedido con productos de varios vendedores comparte un mismo order_id (se confirmó el caso real del pedido #144, con los vendedores 2 y 5). El plugin guardaba la guía a nivel de pedido y seleccionaba el primer ítem de envío de Envia que encontraba, sin comprobar a qué vendedor pertenecía.

Impacto. En un pedido compartido:

- Un vendedor podía generar la guía tomando el paquete y el origen de otro vendedor.

- Una vez generada, el segundo vendedor veía el botón "Descargar guía (PDF)" apuntando al PDF del primero, con la dirección del cliente.

- El segundo vendedor nunca podía generar la suya, porque el pedido ya figuraba con guía.

Corrección. La guía pasó a almacenarse en el ítem de envío (uno por vendedor) en lugar de en el pedido. Cada vendedor genera, ve y descarga únicamente su propio paquete. Cuando un administrador no indica el vendedor en un pedido con varios paquetes, la operación se rechaza explícitamente (avs_ambiguous) en lugar de adivinar, que era precisamente el origen del fallo.

Regresión cubierta por tests/test10-multivendor-label.php, que construye un pedido con dos paquetes de Envia y verifica el aislamiento.

### 4.5 S-3 — Paquete calculado sobre el pedido completo

Severidad: Media.

El peso y el valor declarado de la guía se calculaban sumando todos los productos del pedido. En un pedido multivendedor, la guía de un vendedor salía con el peso y el valor de la mercancía de todos, produciendo una guía incorrecta y más cara. Corregido: el paquete se construye únicamente con las líneas atribuibles al vendedor.

### 4.6 S-4 — Integridad de la evidencia de pruebas

Severidad: Alta (integridad del proceso, no del producto). Descrito en la sección 2.2. Se considera un hallazgo de seguridad porque anulaba la capacidad de detectar regresiones: un fallo total de la aplicación se reportaba como éxito.

### 4.7 S-5 — Credenciales fuera del control de versiones

Severidad: Media. Durante la intervención se detectó que .gitignore cubría únicamente nombres exactos (.env, .env.local, .env.production), de modo que cualquier otra variante —por ejemplo una copia de respaldo— habría quedado expuesta al control de versiones con la contraseña de producción. Corregido ampliando la regla a .env.*, con excepción explícita de la plantilla .env.example.

### 4.8 S-6 — Clave de IA en la cadena de consulta (Gemini)

Severidad: Baja. Estado: aceptado. Con el proveedor Gemini, la clave de API viaja como parámetro de URL, siguiendo el diseño documentado por Google. Aunque es la forma prescrita por el proveedor, las claves en la URL pueden quedar registradas en logs intermedios. Se acepta el riesgo por ser una restricción externa; se recomienda preferir proveedores que admitan la clave en la cabecera Authorization.

### 4.9 Controles verificados como correctos

| Control | Verificación |
| --- | --- |
| Consultas SQL | Se usan sentencias preparadas ($wpdb->prepare); no se detectó concatenación de entrada del usuario. |
| Escapado de salida | Se aplica esc_html, esc_url y esc_attr en el panel del vendedor y en la pantalla de administración. |
| Protección CSRF | Las llamadas REST viajan con nonce X-WP-Nonce; WordPress lo exige para la autenticación por cookie. |
| Confianza en la entrada | Tras la corrección, el identificador de vendedor se toma de la sesión, nunca del cuerpo de la petición. Solo un administrador puede indicarlo explícitamente. |
| Idempotencia | Una guía ya generada no se vuelve a cobrar; el descuento al ledger está protegido por el metadato _avs_ledger_done. |
| Almacenamiento de credenciales | Las claves de API se guardan como opciones de WordPress y se presentan en campos de tipo password, no en texto plano. |

## 5. Conclusiones

La campaña de pruebas cumplió su objetivo, pero el resultado más relevante no fue confirmar lo que funcionaba, sino descubrir que la evidencia previa era falsa. El suite declaraba "9/9 aprobado" mientras siete de sus nueve pruebas ni siquiera llegaban a ejecutarse.

Corregido el marco de pruebas, la revisión de seguridad reveló dos defectos serios de control de acceso, ambos originados en la misma causa: confiar en una función que no existe como guardia de permisos. El patrón ! function_exists($f) || $f(...) concede acceso cuando la dependencia falta, y estaba duplicado en dos lugares.

Estado final:

- 11 de 11 pruebas automatizadas aprobadas, con evidencia ahora verificable.

- Cinco defectos corregidos, dos de ellos de severidad crítica o alta, con pruebas de regresión que impiden su reaparición.

- Un riesgo aceptado (S-6), documentado con su justificación.

### 5.1 Recomendaciones

- Prohibir `function_exists()` como guardia de autorización. Si una dependencia falta, el sistema debe negar el acceso, no concederlo.

- Desbloquear la cotización de Envia en el panel Ecommerce Pro para poder ejercitar los flujos de guía de extremo a extremo con datos reales.

- Exigir peso y dimensiones al publicar productos, para que las tarifas y las guías sean correctas.

- Revisar el resto de endpoints con el mismo criterio antes de incorporar Mercado Pago Split, que manejará dinero real.